浙江省高校科研经费使用信息公开一览表

填表人：      黄辉                              填表日期：2020年 6月30日

| 立项 信息 | 项目名称 | 温州市遥感大数据基础服务平台研发 |
| --- | --- | --- |
|  | 立项部门 | 浙江信宇测绘信息有限公司 |
|  | 实施期限 | 2017.06至2018.12 |
|  | 协作单位 |  |
|  | 项目负责人及课题组成员 | 姓名 | 职称 | 工作单位 | 承担任务 |
|  |  | 黄辉 | 高级实验师 | 温州大学 | 负责人 |
|  |  | 肖磊 | 副教授 | 温州大学 | 数据处理 |
|  |  | 李革新 | 副教授 | 温州大学 | 数据分析 |
|  |  | 厉旭杰 | 高级实验师 | 温州大学 | 算法设计与实现 |
|  |  | 胡众义 | 副教授 | 温州大学 | 算法设计与实现 |
|  | 经费总额 | 18万元 | 其中 拨款 | 18万元 | 其他经费 来源及金额 |  |
|  | 经费预算 | 设备费 | 0万元 | 材料费 | 0万元 |
|  |  | 测试化验加工费 | 0万元 | 燃料动力费 | 0万元 |
|  |  | 差旅费 | 1万元 | 会议费 | 万元 |
|  |  | 合作协作研究与交流费 | 0万元 | 劳务费 | 15万元 |
|  |  | 出版/文献/信息传播/知识产权事务费 | 1万元 | 专家咨询费 | 0万元 |
|  |  | 管理费 | 0万元 | 招待费 | 1万元 |
| 过程 信息 | 经费到位情况 | 已拨入 | 18万元 | 未拨入 | 0万元 | 实际经费使用总额 | 17.387万元 |
|  | 阶段性成果 | 已完成数据处理与软件原型系统的开发、已基本完成项目各项任务，待验收。 |
|  | 预算支出情况 | 设备费 | 0万元 | 材料费 | 0万元 |
|  |  | 测试化验加工费 | 0万元 | 燃料动力费 | 0万元 |
|  |  | 差旅费 | 0.998万元 | 会议费 | 0万元 |
|  |  | 合作协作研究与交流费 | 0万元 | 劳务费 | 15万元 |
|  |  | 出版/文献/信息传播/知识产权事务费 | 0．994万元 | 专家咨询费 | 0万元 |
|  |  | 管理费 | 0.396万元 | 外协费拨出 | 0万元 |
|  | 大额设备和材料名称和价格 |  |
| 结题验收信息 | 获得的标志性成果 |  |
|  | 经费结算情况 |  |
|  | 验收时间 |  | 验收组织单位 |  |
|  | 验收组成员 |  |
|  | 结题验收意见 |  |

注：涉及商业秘密的，委托单位、项目名称等敏感关键词用“*”替代。